# 

Universidad Nacional de Costa Rica

Campus Sarapiquí

Ingeniería en Sistemas de Información

# Guía de Trabajo en clase Daily

**Sigla:** EIF- 406

**Nombre del curso:** Ingeniería en Sistemas III

**Profesor:** Michael Barquero Salazar

**Minuta Daily**

Minuta No. **002** de Icosoft

Fecha : Viernes 14 de marzo 2025

Hora : 1:30

Lugar : Reunión Virtual.

1. **Asistentes:**

| **Colaborador** | **Estado** | **Rol** |
| --- | --- | --- |
| Maikel Jiménez Salinas | Presente | Scrum Master |
| Gonzalo Dormos Rodriguez | Presente | Desarrollador |
| Javier Diaz Urbina | Presente | Desarrollador |
| Yeiler Madrigal Matamoros | Presente | Tester |

1. **Reporte de Avance por Participante**

| Integrante | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | ¿Bloqueos o impedimentos? |
| --- | --- | --- | --- |
| Gonzalo Dormos Rodriguez | 1.Se sigue realizando el apartado de validación.  2.Se sigue puliendo el apartado de registrar los datos del empleado y actualizar dichos datos.  3.Se está implementando la data para lograr el apartado de registrar e implementar. | 1. Reunirme con mis compañeros para implementar la conexión de una computadora al dispositivo de huella dactilar | Ninguno |
| Yeiler Madrigal Matamoros | Se trabajó más que todo en el diseño de la UI y de la tabla se crearon las variables de paginación y se trabajó en eso un poco, se implementó los botones de buscar y crear se implementó cargar tabla con los botones de eliminar y editar. Al igual se le dio un diseño agradable al igual se creó el archivo form Justificación para trabajar en este en el día de mañana donde se van a implementar otras funcionalidades | -Reunirme con mis compañeros para implementar la conexión de una computadora al dispositivo de huella dactilar | Ninguno |
| Javier Diaz Urbina | Terminé la estructura de las clases (Back)  Implementé la clase perfilData, reporteData, reporteService | Reunirme con mis compañeros para implementar la conexión de una computadora al dispositivo de huella dactilar | Ninguna |
| Maikel Jiménez Salinas | Implementé el guardado de horarios a nivel de Backend, además ajusté otros métodos de la capa de daros. | Reunirme con mis compañeros para implementar la conexión de una computadora al dispositivo de huella dactilar |  |

1. **Impedimentos Identificados**

[Nombre del integrante] - [Descripción del problema]

[Nombre del integrante] - [Descripción del problema]

* Acción propuesta para resolver bloqueos: [Ejemplo: El Scrum Master coordinará una reunión con el PO]

1. **Cumplimiento de tareas asignadas**

| **Tarea** | **Responsable** | **Grado de conclusión** |
| --- | --- | --- |
| Mostrar justificaciones registradas | Yeiler | 50% |
| Crear formulario para crear o editar la justificación de un empleado | Yeiler | 15% |
| Mostrar los datos de cada justificación | Yeiler | 0% |
| Colocar botones de acciones de eliminar y editar por cada registro | Yeiler | 50% |
| Poder realizar búsquedas filtradas | Yeiler | 0% |
| Cifrar huella para poder ser registrada en la base de datos | Yeiler | 0% |
| Crear formulario para crear reportes | Javier | 45% |
| Mostrar registros de asistencia | Javier | 0% |
| Crear formulario | Javier | 45% |
| Mensajes de error y éxito | Javier | 0% |
| Guardar reporte | Javier | 0% |
| Mostrar historial de reportes hechos | Javier | 0% |
| Mostrar información de los empleados. | Gonzalo Dormos Rodriguez | 0% |
| Crear formulario para editar o crear empleados. | Gonzalo Dormos Rodriguez | 75% |
| Registrar la huella dactilar al empleado. | Gonzalo Dormos Rodriguez | 0% |
| Registrar asistencia del empleado. | Gonzalo Dormos Rodriguez. | 0% |
| Permitir asignar un horario a un rol existente | Maikel Jiménez | 0% |
| Añadir una opción de eliminar horario en la interfaz | Maikel Jiménez | 0% |
| Implementar la funcionalidad para obtener el registro de horarios | Maikel Jiménez | 0% |
| Implementar la funcionalidad para obtener el registro de horarios | Maikel Jiménez | 0% |
| Implementar la funcionalidad de guardar horarios | Maikel Jiménez | 0% |
| Crear el formulario para ingresar los detalles del horario | Maikel Jiménez | 0% |
| Diseñar la interfaz para mostrar horarios | Maikel Jiménez | 0% |
| Validar los datos ingresados antes de guardarlos | Maikel Jiménez | 100% |
| Realizar conexión del dispositivo de huella con el sistema | Maikel Jiménez | 100% |

1. **Cierre**
   1. **Duración de la reunión:** [Ejemplo: 15 minutos]
   2. **Próxima reunión:** [Fecha y hora del siguiente Daily]

Firmantes:Darlen Javier Diaz Urbina

Yeiler Madrigal Matamoros

Maikel Jiménez Salinas

Gonzalo Dormos Rodriguez