# 

Universidad Nacional de Costa Rica

Campus Sarapiquí

Ingeniería en Sistemas de Información

# Guía de Trabajo en clase Daily

**Sigla:** EIF- 406

**Nombre del curso:** Ingeniería en Sistemas III

**Profesor:** Michael Barquero Salazar

**Minuta Daily**

Minuta No. **004** deIcosoft

Fecha : Viernes 21 de marzo 2025

Hora : 1:00 pm

Lugar : Reunión virtual.

1. **Asistentes:**

| **Colaborador** | **Estado** | **Rol** |
| --- | --- | --- |
| Gonzalo Dormos Rodriguez | Presente | Desarrollador |
| Javier Diaz Urbina | Presente | Desarrollador |
| Maikel Jimenez | Presente | Scrum master |
| Yeiler Madrigal Matamoros | Presente | Tester |

1. **Reporte de Avance por Participante**

| Integrante | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | ¿Bloqueos o impedimentos? |
| --- | --- | --- | --- |
| Gonzalo Dormos Rodriguez | Terminar el formulario de crear y editar empleados. Agregado de validaciones y la correcta funcionalidad de registro y edición de empleado. | Validar el nombre de usuario del empleado.  Implementar la eliminación del empleado.  Crear la vista para mostrar la información del empleado. | No |
| Javier Diaz Urbina | Terminar la vista del formulario de reporte y empezar lo de guardar guardar reporte | Empezar a crear la vista de asistencia | No |
| Maikel Jiménez Salinas | **Creación de formulario, agregación de nuevos campos y carga de roles a la interfaz de horario, ajuste y creación de métodos de capa de datos**. | Terminar de ajustar la funcionalidad de guardado y carga de horarios a la interfaz, así como las funcionalidades del formulario. | No |
| Yeiler Madrigal Matamoros | Completar el formulario y añadir sus validaciones, además trabajar en la capa de datos para ajustar los métodos anteriores. Implementar la funcionalidad para obtener los horarios registrados en la base de datos | Finalizare con la creación del formulario y crearé dos comboBox los cuales van a ser empleado y un comboBox de asistencia que me muestre los empleados ligados a esa fecha de asistencia en tiempo real y trabajaré en asistencia ya que para esta funcionalidad necesito crear la data asistencia para traerme las fechas de asistencia de los empleados | No |

1. **Impedimentos Identificados**

[Nombre del integrante] - [Descripción del problema]

[Nombre del integrante] - [Descripción del problema]

* Acción propuesta para resolver bloqueos: [Ejemplo: El Scrum Master coordinará una reunión con el PO]

1. **Cumplimiento de tareas asignadas**

| **Tarea** | **Responsable** | **Grado de conclusión** |
| --- | --- | --- |
| Mostrar justificaciones registradas | Yeiler | 70% |
| Crear formulario para crear o editar la justificación de un empleado | Yeiler | 80% |
| Mostrar los datos de cada justificación | Yeiler | 0% |
| Colocar botones de acciones de eliminar y editar por cada registro | Yeiler | 100% |
| Poder realizar búsquedas filtradas | Yeiler | 80% |
| Cifrar huella para poder ser registrada en la base de datos | Yeiler | 0% |
| Crear formulario para crear reportes | Javier | 100% |
| Mostrar registros de asistencia | Javier | 0% |
| Crear formulario | Javier | 100% |
| Mensajes de error y éxito | Javier | 20% |
| Guardar reporte | Javier | 100% |
| Mostrar historial de reportes hechos | Javier | 100% |
| Mostrar información de los empleados. | Gonzalo Dormos Rodriguez | 0% |
| Crear formulario para editar o crear empleados. | Gonzalo Dormos Rodriguez | 95% |
| Registrar la huella dactilar al empleado. | Gonzalo Dormos Rodriguez | 0% |
| Registrar asistencia del empleado. | Gonzalo Dormos Rodriguez. | 0% |
| Permitir asignar un horario a un rol existente | Maikel Jiménez | 60% |
| Añadir una opción de eliminar horario en la interfaz | Maikel Jiménez | 100% |
| Implementar la funcionalidad para obtener el registro de horarios | Maikel Jiménez | 100% |
| Implementar la funcionalidad de guardar horarios | Maikel Jiménez | 60% |
| Crear el formulario para ingresar los detalles del horario | Maikel Jiménez | 100% |
| Diseñar la interfaz para mostrar horarios | Maikel Jiménez | 100% |
| Validar los datos ingresados antes de guardarlos | Maikel Jiménez | 100% |
| Realizar conexión del dispositivo de huella con el sistema | Maikel Jiménez | 100% |

1. **Cierre**
   1. **Duración de la reunión:**15 minutos
   2. **Próxima reunión:** Sábado 21 de marzo de 2025

Firmantes:

Gonzalo Dormos Rodriguez

Darlen Javier Diaz Urbina

Yeiler Madrigal Matamoros

Maikel Jiménez Salinas