# 

Universidad Nacional de Costa Rica

Campus Sarapiquí

Ingeniería en Sistemas de Información

# Guía de Trabajo en clase Daily

**Sigla:** EIF- 406

**Nombre del curso:** Ingeniería en Sistemas III

**Profesor:** Michael Barquero Salazar

**Minuta Daily**

Minuta No. **005** de Icosoft

Fecha : Sábado 22 de marzo del 2025

Hora : 2:00 pm

Lugar : Reunión virtual.

1. **Asistentes:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Colaborador** | **Estado** | **Rol** |
| Gonzalo Dormos Rodriguez | Presente | Desarrollador |
| Javier Diaz Urbina | Presente | Desarrollador |
| Maikel Jimenez | Presente | Scrum master |
| Yeiler Madrigal Matamoros | Presente | Tester |

1. **Reporte de Avance por Participante**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Integrante | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | ¿Bloqueos o impedimentos? |
| Gonzalo Dormos Rodriguez | Termine el apartado de eliminación de empleados.  Cree la vista de mostrar información del empleado.  Mejore el formulario de crear o editar información del empleado. | -Terminar Formulario crear y editar.  -Terminar vista de mostrar información del empleado. | No. |
| Javier Diaz Urbina | Empezar a crear la vista de asistencia | Terminar de crear la vista de asistencia y los mensajes de éxito y error… | No |
| Maikel Jiménez Salinas | Terminar de ajustar la funcionalidad de guardado y carga de horarios a la interfaz, así como las funcionalidades del formulario | Afinar las funcionalidades que trabajé ayer así cómo realizar pruebas de funcionamiento óptimo para asegurar que cualquier error quede solucionado. | No |
| Yeiler Madrigal Matamoros | Completar el formulario y añadir sus validaciones, además trabajar en la capa de datos para ajustar los métodos anteriores. Implementar la funcionalidad para obtener los horarios registrados en la base de datos | Realizar ajustes finales también realizare la parte de mostrar los detalles de cada justificación | No |

1. **Impedimentos Identificados**

[Nombre del integrante] - [Descripción del problema]

[Nombre del integrante] - [Descripción del problema]

* Acción propuesta para resolver bloqueos: [Ejemplo: El Scrum Master coordinará una reunión con el PO]

1. **Cumplimiento de tareas asignadas**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tarea** | **Responsable** | **Grado de conclusión** |
| Mostrar justificaciones registradas | Yeiler | 70% |
| Crear formulario para crear o editar la justificación de un empleado | Yeiler | 100% |
| Mostrar los datos de cada justificación | Yeiler | 0% |
| Colocar botones de acciones de eliminar y editar por cada registro | Yeiler | 100% |
| Poder realizar búsquedas filtradas | Yeiler | 100% |
| Cifrar huella para poder ser registrada en la base de datos | Yeiler | 0% |
| Crear formulario para crear reportes | Javier | 100% |
| Mostrar registros de asistencia | Javier | 50% |
| Crear formulario | Javier | 100% |
| Mensajes de error y éxito | Javier | 20% |
| Guardar reporte | Javier | 100% |
| Mostrar historial de reportes hechos | Javier | 100% |
| Mostrar información de los empleados. | Gonzalo Dormos Rodriguez | 90% |
| Crear formulario para editar o crear empleados. | Gonzalo Dormos Rodriguez | 95% |
| Registrar la huella dactilar al empleado. | Gonzalo Dormos Rodriguez | 0% |
| Registrar asistencia del empleado. | Gonzalo Dormos Rodriguez. | 0% |
| Eliminar empleado | Gonzalo Dormos Rodriguez | 100% |
| Permitir asignar un horario a un rol existente | Maikel Jiménez | 100% |
| Añadir una opción de eliminar horario en la interfaz | Maikel Jiménez | 100% |
| Implementar la funcionalidad para obtener el registro de horarios | Maikel Jiménez | 100% |
| Implementar la funcionalidad de guardar horarios | Maikel Jiménez | 100% |
| Crear el formulario para ingresar los detalles del horario | Maikel Jiménez | 100% |
| Diseñar la interfaz para mostrar horarios | Maikel Jiménez | 100% |
| Validar los datos ingresados antes de guardarlos | Maikel Jiménez | 100% |
| Realizar conexión del dispositivo de huella con el sistema | Maikel Jiménez | 100% |

1. **Cierre**
   1. **Duración de la reunión:** 15 minutos.
   2. **Próxima reunión:** [24/03/25]

Firmantes:

Darlen Javier Diaz Urbina

Gonzalo Dormos Rodriguez

Maikel Jiménez Salinas

Yeiler Madrigal Matamoros