**Minuta Sprint Review**

Minuta No. 001 de Icosoft

Fecha : Domingo 23 de marzo del 2025

Hora : 8:30

Lugar : Virtual

Siendo las 20:30 horas del día 23 de marzo de 2025, se reúne el grupo: **Icosoft**, en sesión extraordinaria previa citación realizada.

**ASISTENTES:**

La persona encargada que precederá la reunión, **Maikel Jimenez Salinas** pasó lista y determinó que había quórum.

Los asistentes a esta reunión son:

| **Colaborador** | **Estado** | **Rol** |
| --- | --- | --- |
| Maikel Jimenez | Presente / Ausente | Scrum Master |
| Darlen Javier Diaz Urbina | Presente | Desarrollador |
| Yeiler Madrigal Matamoros | Presente | Tester |
| Gonzalo Dormos | Presente | Desarrollador |

**Objetivo del Sprint:**

**Funcionalidades Completadas:**

* Registrar Empleado: Se puede ingresar los datos personales del empleado, se le puede asignar un departamento y un empleado, y crear un usuario si así lo desea el administrador.
* Ver información del empleado: Se puede ver la información personal del empleado así como su departamento y rol, también el usuario y perfil.
* Eliminar empleado: elimina el empleado y toda la información del empleado.
* Registrar justificación
* Eliminar justificación
* Mostrar información de la justificación
* Mostrar información de una justificación seleccionada
* Creación de la tabla y el formulario de justificación
* Realización de la UI de justificación
* Muestra errores y mensajes de éxito en formulario reportes y asistencia
* Mostrar registros de asistencia
* Crear formulario de reportes y asistencia
* Mostrar historial hechos por reportes
* Guardar reportes
* Gestionar la creación de horarios y asociarlos a un rol
* Crear los horarios correctamente
* Permitir asignar un rol a un horario
* Mostrar la lista de registros al usuario
* Crear un formulario para crear horarios
* Validaciones al correctas al crear un horario
* Se implementó la conexión al dispositivo de huella dactilar correctamente

**Feedback del Cliente:**

* Positivo: Se completó casi todo lo solicitado con excepción de la huella dactilar
* Negativo:A la hora de mostrar el departamento y el rol al darle más información empleado se está mostrando un número no la información en sí
* Sugerencias: Ponerle un icono de la empresa en la pantalla principal y el menú

**Acciones:**

* Acción 1:Implementar un icono de la empresa en la parte del login
* Acción 2:Trabajar en el módulo de empleado para mostrar la información correctamente en el botón información
* Acción 3: Reunirse de forma presencia más seguido para toda la implementación de la huella dactilar

**Firma:**

Darlen Javier Diaz Urbina

Gonzalo Dormos Rodriguez

Maikel Jiménez Salinas

Yeiler Madrigal Matamoros

**Notas:**