# 

Universidad Nacional de Costa Rica

Campus Sarapiquí

Ingeniería en Sistemas de Información

# Guía de Trabajo en clase Daily

**Sigla:** EIF- 406

**Nombre del curso:** Ingeniería en Sistemas III

**Profesor:** Michael Barquero Salazar

**Minuta Daily**

Minuta No. **006** de Icosoft

Fecha : Miércoles 26 de marzo del 2025

Hora : 1:00 pm

Lugar : Reunión Virtual

1. **Asistentes:**

| **Colaborador** | **Estado** | **Rol** |
| --- | --- | --- |
| Gonzalo Dormos Rodriguez | Presente | Scrum Master/ Desarrollador |
| Maikel Jiménez Salinas | Presente | Desarrollador |
| Javier Diaz Urbina | Presente | Tester - Desarrollador |
| Yeiler Madrigal Matamoros | Presente | Desarrollador |

1. **Reporte de Avance por Participante**

| Integrante | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | ¿Bloqueos o impedimentos? |
| --- | --- | --- | --- |
| Gonzalo Dormos Rodriguez. | Creación y modificación de la vista de perfiles con sus accesos y permisos. | Crear el formulario para editar o crear perfiles y sus accesos y permisos. | Ninguno |
| Maikel Jiménez  Salinas | Se hicieron ajustes en la capa de datos para que los registros se actualicen correctamente en la capa de datos(validación de rol existente,manejo de conexión adecuadamente, parámetros correctos) también poder cambiar el rol asignado a ese horario. | Seguiré ajustando las funcionalidades en la capa de datos para que se actualicen correctamente los registros de horarios y roles asignados | Ninguno de momento |
| Javier Diaz Urbina | Añadir alertas en caso de que los campos estén en blanco, identificando cuáles campos son los que están en blanco , verificar si el departamento ya existe para que no se pueda crear otra vez, muestra mensajes de éxito y error | Implementar la funcionalidad de editar un departamento y realizar pruebas de funcionalidad | Ninguno |
| Yeiler Madrigal Matamoros | Se creo la carpeta en la UI de administrarUsuario en la cual se creó el archivo de adminUsuario donde se empezó con de desarrollo de cómo se va a ver la interfaz de usuario en la que se cargó los estilos de la página se empezó con el diseño de la paginación de la pagina, se creo el campo de buscar un usuario se empezó con la creación del botón de crear, buscar y crear y ya se crearon las columnas que va a tener la interfaz de usuario y se avanzó con el diseño de la tabla | Seguir con el desarrollo de la tarea de mostrar usuarios e donde finalizará con el diseño de la tabla y haré cambios en algunos métodos de la data usuarios para finalizar con el método que se va a encargar de listar los usuarios | Ninguno |

1. **Impedimentos Identificados**

[Nombre del integrante] - [Descripción del problema]

[Nombre del integrante] - [Descripción del problema]

* Acción propuesta para resolver bloqueos: [Ejemplo: El Scrum Master coordinará una reunión con el PO]

1. **Cumplimiento de tareas asignadas**

| **Tarea** | **Responsable** | **Grado de conclusión** |
| --- | --- | --- |
| Poder visualizar los perfiles con sus accesos. | Gonzalo Dormos Rodriguez. | 90% |
| Crear un formulario para editar o crear el perfil y sus accesos. | Gonzalo Dormos Rodriguez. | 0% |
| Eliminar perfil y sus accesos | Gonzalo Dormos Rodriguez | 0% |
| Registrar la asistencia del empleado en la base de datos | Gonzalo Dormos Rodrigue | 0% |
| Poder editar una justificación para que el administrador pueda actualizar las justificación que desee. | Yeiler Madrigal Matamoros | 0% |
| Cifrar huella en la base de datos | Yeiler Madrigal Matamoros | 0% |
| Verificar que la huella existe en la base de datos | Yeiler Madrigal Matamoros | 0% |
| Mostrar los usuarios | Yeiler Madrigal Matamoros | 50% |
| Realizar pruebas de cada funcionalidad | Javier Diaz Urbina | 0% |
| Validar los campos de nombre y descripción del departamento en el formulario para que los datos se validan que estén correctos antes de ingresar a la base de datos | Javier Diaz Urbina | 100% |
| Validar que el departamento no exista y si existe que no se pueda crear | Javier Diaz Urbina | 100% |
| Añadir una alerta en caso de que el nombre o la descripción del departamento están vacíos en el formulario a la hora de darle a botón de guardar mostrar la alerta la cual iga específicamente que campo esta vacío | Javier Diaz Urbina | 100% |
| Poder editar un departamento | Javier Diaz Urbina | 0% |
| Validar campos | Javier Diaz Urbina | 0% |
| Crear botón de guardar reporte | Javier Diaz Urbina | 0% |
| Poder editar reporte | Javier Diaz Urbina | 0% |
| Que se pueda visualizar el nombre y cédula en vez del id del empleado | Javier Diaz Urbina | 0% |
| Registrar la huella cifrada a un empleado | Javier Diaz Urbina | 0% |
| Implementar la funcionalidad de actualizar un horario existente | Maikel Jiménez Salinas | 50% |
| Crear un método en la capa de datos para actualizar correctamente un horario | Maikel Jiménez Salinas | 90% |
| Validar los datos antes de actualizar | Maikel Jiménez Salinas | 50% |
| Permitir actualizar un rol al horario ya asignado | Maikel Jiménez Salinas | 50% |
| Implementar la funcionalidad para que la huella dactilar del empleado pueda registrarse en el sistema | Maikel Jiménez Salinas | 50% |

1. **Cierre**
   1. **Duración de la reunión:** 15 minutos
   2. **Próxima reunión:** Jueves 27 de marzo del 2025

Firmantes:

Gonzalo Dormos Rodriguez

Darlen Javier Diaz Urbina

Yeiler Madrigal Matamoros

Maikel Jiménez Salinas