# 

Universidad Nacional de Costa Rica

Campus Sarapiquí

Ingeniería en Sistemas de Información

# Guía de Trabajo en clase Daily

**Sigla:** EIF- 406

**Nombre del curso:** Ingeniería en Sistemas III

**Profesor:** Michael Barquero Salazar

**Minuta Daily**

Minuta No. **001** de Nombre de la empresa

Fecha : 28/03/2025

Hora : 20:30.

Lugar : Reunión Presencial.

1. **Asistentes:**

| **Colaborador** | **Estado** | **Rol** |
| --- | --- | --- |
| Gonzalo Dormos Rodriguez | Presente | Scrum Master |
| Javier Diaz Urbina | Presente | Tester - Desarrollador |
| Maikel Jimenez Salinas | Presente | Desarrollador |
| Yeiler Madrigal | Presente | Desarrollador |

1. **Reporte de Avance por Participante**

| Integrante | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | ¿Bloqueos o impedimentos? |
| --- | --- | --- | --- |
| Gonzalo Dormos | Crear el formulario para editar o crear perfiles y sus accesos y permisos. | Reunirme con mis compañeros para implementar la conexión de una computadora al dispositivo de huella dactilar | Ninguna |
| Javier Diaz Urbina | Añadir alertas en caso de que los campos estén en blanco, identificando cuáles campos son los que están en blanco , verificar si el departamento ya existe para que no se pueda crear otra vez, muestra mensajes de éxito y error | Reunirme con mis compañeros para implementar la conexión de una computadora al dispositivo de huella dactilar | Ninguna |
| Maikel Jimenez | Ajustar las funcionalidades de actualizar registros en la capa de datos ya que presentaba errores y falta de validaciones adicionales | Reunirme con mis compañeros para implementar la conexión de una computadora al dispositivo de huella dactilar | Ninguna |
| Yeiler Madrigal | Se termino con el diseño de la UI, también se reconstruyó el método de data de list\_usuarios funcionando correctamente para que pueda usarse en la UI más adelante. También se le implemento un icono para acceder a la parte de usuarios y se creo su acceso en la ventana principal la cual esa parte ahorita esta comentada ya que esta pendiente realizar el método de cargar tabla para finalizar con la tarea de mostrar usuarios y la vista de la tabla en la UI | Reunirme con mis compañeros para implementar la conexión de una computadora al dispositivo de huella dactilar | Ninguna |

1. **Impedimentos Identificados**

[Nombre del integrante] - [Descripción del problema]

[Nombre del integrante] - [Descripción del problema]

* Acción propuesta para resolver bloqueos: [Ejemplo: El Scrum Master coordinará una reunión con el PO]

1. **Cumplimiento de tareas asignadas**

| **Tarea** | **Responsable** | **Grado de conclusión** |
| --- | --- | --- |
| Poder visualizar los perfiles con sus accesos. | Gonzalo Dormos Rodriguez. | 90% |
| Crear un formulario para editar o crear el perfil y sus accesos. | Gonzalo Dormos Rodriguez. | 90% |
| Eliminar perfil y sus accesos | Gonzalo Dormos Rodriguez | 0% |
| Registrar la asistencia del empleado en la base de datos | Gonzalo Dormos Rodrigue | 0% |
| Poder editar una justificación para que el administrador pueda actualizar las justificación que desee. | Yeiler Madrigal Matamoros | 0% |
| Cifrar huella en la base de datos | Yeiler Madrigal Matamoros | 0% |
| Verificar que la huella existe en la base de datos | Yeiler Madrigal Matamoros | 0% |
| Mostrar los usuarios | Yeiler Madrigal Matamoros | 90% |
| Realizar pruebas de cada funcionalidad | Javier Diaz Urbina | 100% |
| Validar los campos de nombre y descripción del departamento en el formulario para que los datos se validan que estén correctos antes de ingresar a la base de datos | Javier Diaz Urbina | 100% |
| Validar que el departamento no exista y si existe que no se pueda crear | Javier Diaz Urbina | 100% |
| Añadir una alerta en caso de que el nombre o la descripción del departamento están vacíos en el formulario a la hora de darle a botón de guardar mostrar la alerta la cual iga específicamente que campo esta vacío | Javier Diaz Urbina | 100% |
| Poder editar un departamento | Javier Diaz Urbina | 100% |
| Validar campos | Javier Diaz Urbina | 0% |
| Crear botón de guardar reporte | Javier Diaz Urbina | 0% |
| Poder editar reporte | Javier Diaz Urbina | 0% |
| Que se pueda visualizar el nombre y cédula en vez del id del empleado | Javier Diaz Urbina | 0% |
| Registrar la huella cifrada a un empleado | Javier Diaz Urbina | 0% |
| Implementar la funcionalidad de actualizar un horario existente | Maikel Jiménez Salinas | 70% |
| Crear un método en la capa de datos para actualizar correctamente un horario | Maikel Jiménez Salinas | 90% |
| Validar los datos antes de actualizar | Maikel Jiménez Salinas | 70% |
| Permitir actualizar un rol al horario ya asignado | Maikel Jiménez Salinas | 60% |
| Implementar la funcionalidad para que la huella dactilar del empleado pueda registrarse en el sistema | Maikel Jiménez Salinas | 60% |

1. **Cierre**
   1. **Duración de la reunión:** 15 minutos
   2. **Próxima reunión:** Domingo 12

Firmantes:

Gonzalo Dormos Rodriguez

Darlen Javier Diaz Urbina

Maikel Jimenez Salinas

Yeiler Madrigal Matamoros