****

**Universidad Nacional de Costa Rica**

**Campus Sarapiquí**

**Ingeniería en Sistemas de Información**

**Guía de Trabajo en clase Daily**

**Sigla:** EIF- 406

**Nombre del curso:** Ingeniería en Sistemas III

**Profesor:** Michael Barquero Salazar

**Minuta Daily**

Minuta No. **005** de Icosoft

Fecha : 18/5/2025

Hora : 9:00

Lugar : Virtual

[video3977937435.mp4](https://drive.google.com/file/d/1J3f6m6HEv4h9ilASoMuK4bR_EFv2RP9x/view?usp=sharing)

1. **Asistentes:**

| **Colaborador** | **Estado** | **Rol** |
| --- | --- | --- |
| Javier Diaz Urbina | Presente | Desarrollador |
| Yeiler Madrigal | Presente | Desarrollador |
| Maikel Jimenez Salinas | Presente | Scrum-Master/Desarrollador |
| Gonzalo Dormos | Presente | Desarrollador |

1. **Reporte de Avance por Participante**

| Integrante | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | ¿Bloqueos o impedimentos? |
| --- | --- | --- | --- |
| Javier Díaz | verificar si los empleados llegan tarde o faltan según el registro de asistencia | Terminar tareas pendientes | No |
| Yeiler Madrigal | verificar si los empleados llegan tarde o faltan según el registro de asistencia | Terminar tareas pendientes | No |
| Gonzalo Doomos | verificar si los empleados llegan tarde o faltan según el registro de asistencia | Terminar tareas pendientes | No |
| Maikel Jimenez | verificar si los empleados llegan tarde o faltan según el registro de asistencia | Terminar tareas pendientes | No |

1. **Impedimentos Identificados**

[Nombre del integrante] - [Descripción del problema]

[Nombre del integrante] - [Descripción del problema]

* Acción propuesta para resolver bloqueos: [Ejemplo: El Scrum Master coordinará una reunión con el PO]

1. **Cumplimiento de tareas asignadas**

| **Tarea** | **Responsable** | **Grado de conclusión** |
| --- | --- | --- |
| Que el slider aparezca una vez el usuario inicia sesión en el programa | Javier Diaz Urbina | 100% |
| Registrar asistencia del empleado en la base de datos | Javier Diaz Urbina | 0% |
| Especificar más el horario, días de la semana: lunes a viernes, sábados, etc. | Javier Diaz Urbina | 100% |
| Registrar asistencia del empleado en la base de datos | Todo el grupo | 0% |
| Recibir los datos de registro de asistencias para poder generar las asistencias. | Todo el grupo | 0% |
| Crear formulario para crear usuarios en ventana aparte de empleados | Yeiler | 100% |
| Horas extras: validar cálculo y aprobación | Todo el grupo | 70% |
| Verificar si el empleado llega tarde o falta | Todo el grupo | 0% |
| Que el slider aparezca una vez el usuario inicia sesión en el programa | Javier Diaz |  |
| Implementación de que en todos lo cruds se verifique que si el usuario que está en el sistema limitarlo a ciertas funciones | Gonzalo Dormos | 70% |
| Especificar más el horario, días de la semana: lunes a viernes, sábados, etc. | Gonzalo Dormos | 0% |
| Agregar la funcionalidad de permisos en funcionamiento en el sistema. | Gonzalo Dormos | 60% |
| Validar que el usuario tenga permisos para eliminar en ciertos apartados sino no tiene el permiso bloquear el botón y mandar un mensaje a usuario que no tiene los permisos necesarios | Gonzalo Dormos | 50% |
| Implementación de que en todos los Crud se verifique que si el usuario que está en el sistema limitarlo a ciertas funciones. | Gonzalo Dormos | 50% |
| Validar que el usuario tenga permisos para actualizar en ciertos apartados sino no tiene el permiso bloquear el botón y mandar un mensaje a usuario que no tiene los permisos necesarios | Gonzalo Dormos | 50% |
| Validar que el usuario tenga permisos para registrar en ciertos apartados sino no tiene el permiso bloquear el botón y mandar un mensaje a usuario que no tiene los permisos necesarios | Gonzalo Dormos | 50% |
| Validar que el usuario tenga permisos para visualizar en ciertos apartados sino no tiene el permiso bloquear el botón y mandar un mensaje a usuario que no tiene los permisos necesarios | Gonzalo Dormos | 50% |
| Quitar formulario para crear usuarios en ventana de empleados y hacer todo el formulario en una sola ventana | Yeiler Madrigal Matamoros | 90% |
| Agregar departamento y rol en el mismo formulario de empleado | Yeiler Madrigal Matamoros | 90% |
| Que el slider aparezca una vez el usuario inicia sesión en el programa | Yeiler Madrigal Matamoros | 50% |
| Filtrar reporte por uno o por todos los empleados | Maikel Jiménez Salinas | 100% |
| Recibir los datos de registro de asistencias para poder generar las asistencias. | TODOS | 0% |
| Verificar si el empleado llega tarde o falta | Maikel Jimenez | 0% |

1. **Cierre**
   1. **Duración de la reunión:** 15 minutos
   2. **Próxima reunión:** [Fecha y hora del siguiente Daily]

Firmantes:

Darlen Javier Diaz Urbina

Gonzalo Dormos Rodriguez

Maikel Jiménez Salinas

Yeiler Madrigal Matamoros