****

**Universidad Nacional de Costa Rica**

**Campus Sarapiquí**

**Ingeniería en Sistemas de Información**

**Guía de Trabajo en clase Daily**

**Sigla:** EIF- 406

**Nombre del curso:** Ingeniería en Sistemas III

**Profesor:** Michael Barquero Salazar

**Minuta Daily**

Minuta No. **001** de Icosoft

Fecha : 09 de mayo de 2025

Hora : 17:40

Lugar : Virtual

Enlace a vídeo:

<https://drive.google.com/file/d/1J3f6m6HEv4h9ilASoMuK4bR_EFv2RP9x/view?usp=drive_link>

1. **Asistentes:**

| **Colaborador** | **Estado** | **Rol** |
| --- | --- | --- |
| Javier Diaz Urbina | Presente | Desarrollador |
| Yeiler Madrigal | Presente | Desarrollador |
| Maikel Jimenez Salinas | Presente | Scrum-Master/Desarrollador |
| Gonzalo Dormos | Presente | Desarrollador |

1. **Reporte de Avance por Participante**

| Integrante | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | ¿Bloqueos o impedimentos? |
| --- | --- | --- | --- |
| Javier Díaz | Se trabajó en la implementación del Slider | Especificar más los detalles del horario | No |
| Yeiler Madrigal | Se trabajó en la corrección de la vista de usuarios en el formulario de empleado. | Implementar la unificación de rol y departamento en la vista de empleado | No |
| Gonzalo Doomos | Se implementó la extracción de la lista de permisos del usuario al hacer login. | Utilizar la lista de permisos para mostrar las funcionalidades según los permisos que tenga el usuario en el sistema | No |
| Maikel Jimenez | Se trabajó en la validación y cálculo de horas extras del empleado | Filtrado de reportes(uno o todos los empleados) | No |

1. **Impedimentos Identificados**

[Nombre del integrante] - [Descripción del problema]

[Nombre del integrante] - [Descripción del problema]

* Acción propuesta para resolver bloqueos: [Ejemplo: El Scrum Master coordinará una reunión con el PO]

1. **Cumplimiento de tareas asignadas**

| **Tarea** | **Responsable** | **Grado de conclusión** |
| --- | --- | --- |
| Que el slider aparezca una vez el usuario inicia sesión en el programa | Javier Diaz Urbina | 100% |
| Registrar asistencia del empleado en la base de datos | Javier Diaz Urbina | 0% |
| Especificar más el horario, días de la semana: lunes a viernes, sábados, etc. | Javier Diaz Urbina |  |
| Registrar asistencia del empleado en la base de datos | Todo el grupo |  |
| Recibir los datos de registro de asistencias para poder generar las asistencias. | Todo el grupo |  |
| Crear formulario para crear usuarios en ventana aparte de empleados | Yeiler |  |
| Horas extras: validar cálculo y aprobación | Todo el grupo |  |
| Verificar si el empleado llega tarde o falta | Todo el grupo |  |
| Que el slider aparezca una vez el usuario inicia sesión en el programa | Javier Diaz |  |
| Implementación de que en todos lo cruds se verifique que si el usuario que está en el sistema limitarlo a ciertas funciones | Gonzalo Dormos | **0%** |
| Especificar más el horario, días de la semana: lunes a viernes, sábados, etc. | Gonzalo Dormos | 0% |
| Agregar la funcionalidad de permisos en funcionamiento en el sistema. | Gonzalo Dormos | 20% |
| Validar que el usuario tenga permisos para eliminar en ciertos apartados sino no tiene el permiso bloquear el botón y mandar un mensaje a usuario que no tiene los permisos necesarios | Gonzalo Dormos | 0% |
| Implementación de que en todos los Crud se verifique que si el usuario que está en el sistema limitarlo a ciertas funciones. | Gonzalo Dormos | 0% |
| Validar que el usuario tenga permisos para actualizar en ciertos apartados sino no tiene el permiso bloquear el botón y mandar un mensaje a usuario que no tiene los permisos necesarios | Gonzalo Dormos | 0% |
| Validar que el usuario tenga permisos para registrar en ciertos apartados sino no tiene el permiso bloquear el botón y mandar un mensaje a usuario que no tiene los permisos necesarios | Gonzalo Dormos | 0% |
| Validar que el usuario tenga permisos para visualizar en ciertos apartados sino no tiene el permiso bloquear el botón y mandar un mensaje a usuario que no tiene los permisos necesarios | Gonzalo Dormos | 0% |
| Quitar formulario para crear usuarios en ventana de empleados y hacer todo el formulario en una sola ventana | Yeiler Madrigal Matamoros |  |
| Agregar departamento y rol en el mismo formulario de empleado | Yeiler Madrigal Matamoros |  |
| Que el slider aparezca una vez el usuario inicia sesión en el programa | Yeiler Madrigal Matamoros |  |
| Filtrar reporte por uno o por todos los empleados | Maikel Jiménez Salinas |  |
| Recibir los datos de registro de asistencias para poder generar las asistencias. | TODOS |  |
| Verificar si el empleado llega tarde o falta | Maikel Jimenez |  |

1. **Cierre**
   1. **Duración de la reunión:** 15 minutos
   2. **Próxima reunión:** [Fecha y hora del siguiente Daily]

Firmantes:

Darlen Javier Diaz Urbina

Gonzalo Dormos Rodriguez

Maikel Jiménez Salinas

Yeiler Madrigal Matamoros